KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử

Kiểm thử phần mềm cho chức năng Quản lý Bookmark của Google Chrome nhằm đảm bảo các thao tác quản lý bookmark hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến

- Thời gian thực hiện: 2 tuần

- Tuần 1: Phân tích yêu cầu, thiết kế test case, chuẩn bị môi trường

- Tuần 2: Thực hiện kiểm thử, ghi nhận lỗi và lập báo cáo

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng

- Máy tính cá nhân hoặc laptop

- Cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của hệ điều hành Windows

b. Phần mềm

- Trình duyệt Google Chrome (phiên bản hiện tại)

- Hệ điều hành Windows 10, Windows 11

c. Nhân sự

- 01 Kỹ sư QA (Quality Assurance) có kiến thức kiểm thử phần mềm ví dụ:  Vân Anh

d. Đào tạo

- Đào tạo về:

  - Quy trình kiểm thử thủ công

  - Hiểu biết về chức năng quản lý Bookmark của Google Chrome

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng sẽ được kiểm thử

- Add Bookmark: Thêm bookmark mới

- Edit Bookmark: Chỉnh sửa tên và URL bookmark

- Delete Bookmark: Xóa bookmark

- Move Bookmark: Di chuyển bookmark giữa các thư mục

- Create Folder: Tạo thư mục bookmark

- Delete Folder: Xóa thư mục bookmark

- Search Bookmark: Tìm kiếm bookmark

- Undo: Hoàn tác thao tác quản lý bookmark

- Import / Export Bookmark: Nhập và xuất bookmark

b. Phương pháp kiểm thử

- Kiểm thử thủ công (Manual Testing)

- Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

c. Kiểm thử hồi quy

- Kiểm tra lại các chức năng quản lý bookmark đã có từ phiên bản trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Cài đặt trình duyệt nâng cao

- Đồng bộ tài khoản Google

- Tiện ích mở rộng (Extensions)

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử

- Báo cáo tổng quan kết quả kiểm thử

- Danh sách chức năng đã kiểm thử

- Các lỗi chính được phát hiện

- Đánh giá chất lượng chức năng Bookmark

b. Báo cáo lỗi

- Mô tả lỗi chi tiết

- Các bước tái tạo lỗi

- Kết quả mong đợi và kết quả thực tế

- Mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng

- Thiết bị đáp ứng yêu cầu chạy Google Chrome

b. Phần mềm

- Google Chrome phiên bản cần kiểm thử

- Hệ điều hành Windows tương thích

c. Nhân sự

- Kỹ sư QA thực hiện kiểm thử

d. Đào tạo

-  Đào tạo về nghiệp vụ kiểm thử và chức năng Bookmark

7. Tiêu chí vào / ra

a. Tiêu chí vào

- Các chức năng quản lý Bookmark cần kiểm thử đã được xác định

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Nhân sự đã được đào tạo

b. Tiêu chí ra

- Tất cả test case được thực hiện đầy đủ

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Severity: High/Critical)

- Các lỗi đã được ghi nhận và báo cáo

- Yêu cầu người dùng được đáp ứng

8. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

a. Rủi ro

- Thời gian kiểm thử hạn chế

- Thay đổi phiên bản Google Chrome

b. Biện pháp giảm thiểu

- Ưu tiên kiểm thử các chức năng quan trọng

- Cập nhật phiên bản và kiểm thử hồi quy kịp thời

9. Phê duyệt kế hoạch

- Người lập kế hoạch: Vân Anh

- Người phê duyệt: Quản lý dự án / Giảng viên